**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на 22, 23 сентября 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 22.09.2022  13:00 | 22.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Внеплановая.  Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ТП-57 «Океанская» | Отключение фидера в ТП-3 «Школьная» | Будут отключены от электроснабжения потребители:  **ТП-57** «Океанская»:   * ул. Океанская, дд. 10, 12А, 13А, 18Б. |
|  | 23.09.2022  13:00 | 23.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Внеплановая.  Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ТП-59 «Столичный» | Отключение яч. 10 в ПС-35 «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:  **ТП-59:**   * ул. Заречная, 2А (склад «Столичный»).   **ТП-24:**   * ООО Натали; * ГКУ «Сахалинские лесничества»; * ООО Стратегия (база); * ФГБУ «Заповедник Курильский»; * ветлечебница; * КФХ Ульянов М.И.   **ТП-31:**   * БРУ «Рыбокомбината». |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).